Информация о результатах проверки

законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" за 2021 год и истекший период 2022 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" на 2022 год, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" от 19.01.2022 №2 и приказом председателя Контрольно-счетного органа о проведении контрольного мероприятия от 20.05.2022 года №10 проведена проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" за 2021 год и истекший период 2022 года.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Установлено расхождение показателей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" на 2018-2024 годы" (в редакции от 30.12.2021 №147) с утвержденным бюджетом МО "Алнашское" за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в редакции от 29.12.2021 №6/77) в сумме 331,8 тыс. руб.

2.Нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту №08135000001200157350001 от 30.11.2020 ООО "Фонтан Сити" на 20 календарных дней (требование об оплате неустойки предъявлено);  договор поставки №1 от 07.07.2021г. ИП Батыршин Д.Ф. на 16 календарных дней (требование об оплате пеней не выставлялись).

3. Нарушение срока оплаты за поставку товара:

договор поставки №1 от 07.07.2021г. ИП Батыршин Д.Ф. на 56 календарных дней.

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

По итогам проверки составлен Акт от 15.07.2022г. о результатах проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" за 2021 год и истекший период 2022 года.

Документы, материалы и информация, необходимая для проведения контрольного мероприятия представлены в полном объеме и в установленные сроки.

Вынесено представление от 15.07.2022г. №3 для принятия мер по устранению нарушений со сроком исполнения в течение одного месяца со дня получения представления.